Дорожная карта - план мероприятий

по подготовке и проведению капитального ремонта здания МАОУ «СОШ с УИОП № 3»

по адресу ул. Мира, д.48

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Результат** |
| 1. **Подготовка к организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта** | | | | |
| 1.1 | Договор безвозмездного пользования с МАОУ СОШ № 11 | Март-май 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» | заявление на комиссию, заключение договора |
| 1.2 | Организация размещения материальных ценностей (мебель, оборудование, стенды и др.) на период проведения капитального ремонта (график переноса мебели и оборудования) | Март 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3», Заведующий хозяйством | приказ |
| 1.3 | Создание на главной странице официального сайта школы, специального раздела по проведению капитального ремонта с еженедельным размещением  информации о ходе проведения ремонтных работ (с размещением фотоотчета). | Сентябрь 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3»,  Заместитель директора | еженедельная публикация на официальном сайте школы |
| 1.4 | Организация работы «горячей линии» для информирования родителей (законных  представителей) и иных заинтересованных лиц | Май 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» | приказы об организации образовательной деятельности |
| **2. Обновление содержания образования** | | | | |
| 2.1 | Утверждение концепции развития образования учреждения | Июнь 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» | справка |
| 2.2 | Проведение анализа потребности в дополнительном профессиональном образовании педагогических работников и администрации учреждения в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 29.12.2024 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Март-май 2024 | Заместитель директора по УР МАОУ «СОШ с УИОП № 3» | справка |
| 2.3 | Утверждение плана обучения по программам дополнительного профессионального образования педагогических работников и администрации учреждения с регистрацией на сайте «Единый банк ДПП ПК» или заключением договоров | Май-июнь 2024 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» | план, договора |
| 2.4 | Обучение педагогов (КПК) в рамках обновления содержания образования | Июнь-октябрь 2024 | МАУ ЦСОиРО |  |
| 2.5 | Закупка средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения  России от 6 сентября 2022 года № 804 | Февраль 2025 | Директор МАОУ «СОШ с УИОП № 3» | инфраструктурные листы |